# Denizcilik Yazılımı — Fikirden Yayına Yol Haritası

Oct 1, 2026 · @ESRA

## Nasıl kullanılır

Bu doküman, gemi yönetimi ve römorkör takibi yazılımını fikirden yayına taşımak için tek başvuru noktasıdır. Platform yapay zekâ tabanlıdır; toplam süre, tampon dahil yaklaşık 10 aydır.

Okuma sırası:

- Pazar araştırması — rakipleri incele, notlarını tabloya yaz.

- Mevzuat okuma listesi — ISM ve MLC'den başla.

- Yol haritası ve hazırlanacak dokümanlar — her fazın çıktısını sırayla üret.

- MVP, yapay zekâ katmanı, test, yayın ve proje yönetimi bölümleri — ilgili faza geldiğinde aç.

- İlk 30 gün kontrol listesi — bugünden başlanacak işler.

### Terimler sözlüğü

| Terim | Açılımı | Ne demek |
| --- | --- | --- |
| ISM Code | International Safety Management Code | Gemi işletmecisinin güvenli işletim ve kirlilik önleme yönetim sistemi kuralları |
| SMS | Safety Management System | ISM'e göre kurulan şirket güvenlik yönetim sistemi; prosedürler, kayıtlar, sorumluluklar |
| DPA | Designated Person Ashore | Gemi ile üst yönetim arasında köprü olan, karada atanmış sorumlu kişi |
| DOC / SMC | Document of Compliance / Safety Management Certificate | Şirketin ve geminin ISM uygunluk belgeleri |
| PSC | Port State Control | Yabancı limanda gemiyi denetleyen liman devleti kontrolü |
| PMS | Planned Maintenance System | Planlı bakım sistemi |
| SOLAS | Safety of Life at Sea | Denizde can güvenliği sözleşmesi |
| MARPOL | Marine Pollution | Gemilerden kaynaklanan kirliliği önleme sözleşmesi |
| MLC 2006 | Maritime Labour Convention | Gemiadamı çalışma ve yaşam koşulları sözleşmesi |
| STCW | Standards of Training, Certification and Watchkeeping | Gemiadamı eğitim, belgelendirme ve vardiya standartları |
| COLREG | Collision Regulations | Denizde çatışmayı önleme kuralları |
| ISPS | International Ship and Port Facility Security Code | Gemi ve liman tesisi güvenlik (security) kuralları |
| AIS | Automatic Identification System | Gemilerin konum, hız ve kimlik yayını yaptığı otomatik tanımlama sistemi |
| IMO No | — | Her gemiye verilen 7 haneli kalıcı kimlik numarası |
| GT | Gross Tonnage | Gemi hacmini gösteren grostonaj |
| Bollard pull | — | Römorkörün çekme gücü (ton) |
| Klas kuruluşu | — | Gemiyi teknik açıdan denetleyip sınıflandıran kuruluş (DNV, ABS, BV, LR, Türk Loydu) |
| MVP | Minimum Viable Product | Yayına çıkabilecek en küçük anlamlı ürün |
| PRD | Product Requirements Document | Ürün gereksinim dokümanı |
| SaaS | Software as a Service | Abonelikle bulut üzerinden sunulan yazılım |
| DÖF | Düzeltici ve Önleyici Faaliyet | Uygunsuzluğun kök nedenini gideren aksiyon süreci |
| KVKK | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu | 6698 sayılı Türk veri koruma kanunu |

## Pazar araştırması: incelenecek uygulamalar

Önce römorkör odaklı 4 ürünü, sonra genel gemi yönetimi devlerini incele. Her birinin demo videosunu izle, modül listesini ve fiyat modelini "Notlarım" sütununa yaz.

Römorkör / liman operasyonu odaklı (en yakın rakipler)

| Ürün | Firma | Öne çıkan | Notlarım |
| --- | --- | --- | --- |
| Helm CONNECT | Helm Operations | Römorkör, feribot ve iş botları için bakım, uyumluluk, mürettebat ve iş takibi; müşterinin doğrudan sipariş girdiği Portal |  |
| marineM TugCommand | Innovez One | Siparişten planlama, sevk ve faturalamaya; tekne tablet uygulamasıyla kaptan anlık durum gönderir; AI destekli çizelgeleme |  |
| TugOS | Blast Asia | Römorkör sayısı ve çekme gücü (bollard pull) önerisi, Gantt filo çizelgesi, çakışma uyarısı, versiyonlu tarife kartları |  |
| TugIO | LionRock Maritime | Sadece AIS verisinden römorkör iş zaman damgaları çıkaran API — entegrasyon fikri için |  |

Genel gemi yönetimi (ISM, bakım, mürettebat)

| Ürün | Firma | Öne çıkan | Notlarım |
| --- | --- | --- | --- |
| DNV ShipManager | DNV | Teknik yönetim, bakım, satın alma, mürettebat, uyumluluk — klas kuruluşu destekli |  |
| ABS Nautical Systems (NS5 / NS Enterprise) | ABS Group | ISM uyumu, planlı bakım, olay raporlama, kuru havuz |  |
| AMOS | IFS / SpecTec | Bakım, envanter, satın alma; sektör standardı sayılır |  |
| BASSnet | BASS | Bakım, satın alma, mürettebat, HSQE, kuru havuz |  |
| SERTICA | Logimatic | Modüler PMS, ISM/ISPS/MLC uyumu, dijital seyir defterleri |  |
| MariApps (smartPAL / Nautilus) | MariApps | Bakım, kusur takibi, kuru havuz, ISM/ISPS |  |
| MACS3 | — | Web tabanlı ERP: teknik, muhasebe, bordro, ISM/ISPS/MLC |  |
| Seahub Fleet | Seahub | Küçük filolar ve römorkörler için sade, yetki seviyeli arayüz — UX referansı |  |

Türkiye'de römorkör operasyonuna özel ticari bir yerli ürün aramada çıkmadı; bu bir pazar boşluğu olabilir, saha görüşmelerinde doğrula. Hedef müşteri örnekleri: kamu ve özel römorkör işletmeleri, liman işletmeleri, kılavuzluk teşkilatları.

İnceleme sırasında her ürün için cevaplanacak 6 soru:

- Hangi modüller var, hangisi ücretsiz denemede açık?

- Kaptan/tekne tarafında mobil veya tablet uygulaması var mı?

- Sertifika ve belge son kullanma uyarıları nasıl çalışıyor?

- AIS entegrasyonu var mı?

- Fiyat modeli: tekne başı, kullanıcı başı mı?

- Türkçe dil ve yerel mevzuat desteği var mı?

- Yapay zekâ özellikleri neler, öneriler nasıl gösteriliyor ve kim onaylıyor?

Kaynaklar: Innovez One rehberi, gemi yönetimi yazılımları karşılaştırması, gemi yöneticisi yazılımları, römorkör filo yazılımı rehberi.

### Müşteri segmentleri

| Segment | Tipik filo | Temel ihtiyaç | Karar verici |
| --- | --- | --- | --- |
| Liman römorkör işletmeleri | 5–40 römorkör | Hızlı iş atama, belge takibi, faturalama | Genel müdür, operasyon müdürü |
| Kamu römorkaj ve kılavuzluk teşkilatları | 10–50 tekne | Mevzuat uyumu, raporlama, ihale şartnamesine uygunluk | Teknik ve bilgi işlem müdürlükleri |
| Küçük ve orta armatörler | 2–15 gemi | ISM/SMS dijitalleşmesi, PSC hazırlığı | Teknik müdür, DPA |
| Liman ve terminal işletmeleri | Kendi römorkör/hizmet botları | Liman operasyonuyla entegre takip | Liman işletme müdürü |
| Offshore ve iş botu işletmeleri | 5–30 bot | Bakım, mürettebat, iş kaydı | Filo müdürü |

### Farklılaşma fırsatları

- Gemi + römorkör tek platformda: Gemi yazılımları römorkörün kısa ve sık işine uymaz, römorkör yazılımları operasyonla sınırlı kalır; karma filoyu tek sistemde yöneten ürün az.

- Türkçe ve yerel mevzuat: Türk bayraklı filolar için hazır şablonlar ve resmi bildirim formatları.

- Hızlı kurulum: Aylar yerine haftalar; hazır tekne tipi ve ekipman şablonları.

- Sade arayüz: Kaptan ve mürettebatın eğitimsiz kullanabileceği ekranlar; tasarım gücü burada belirleyici.

- Yapay zekâ destekli belge girişi: Sertifikayı fotoğraflayıp sisteme almak, veri girişini dakikalardan saniyelere indirir.

### Rakip inceleme yöntemi

- Her ürünün web sitesinden modül listesini ve müşteri referanslarını çıkar.

- Demo videolarını izle; ekran görüntülerini Figma'da bir panoda topla.

- Mümkünse demo talep et; kendini potansiyel müşteri olarak tanıt ve fiyat iste.

- Kullanıcı yorumlarını (Capterra, G2) oku; şikâyetleri ayrı listele.

- Sonuçları tabloya işle ve her rakip için "bizim fırsatımız" cümlesini yaz.

## Ürün konsepti ve farklılaşma

Ürün, özellik sayısıyla değil kullanılmasıyla farklılaşır: mürettebatın evrak işi değil kolaylık gördüğü, hem gemi hem römorkör için tek platformda çalışan, görev odaklı ve mobil öncelikli bir sistem. Sektördeki ürünlerin asıl açığı özellik eksikliği değil, benimsenmemeleridir.

Konsept cümlesi: "Kaptan telefonu açtığında bugün ne yapacağını görür, kaydı konuşarak veya fotoğrafla yapar; ofis ise her an denetime ne kadar hazır olduğunu bilir."

### Tek platform, iki mod

Gemi ve römorkör aynı çekirdeği paylaşır; yalnızca operasyon akışı ve Bugün ekranının içeriği moda göre değişir. Karma filosu olan işletme tek sistemle çalışır.

| Konu | Gemi modu | Römorkör modu |
| --- | --- | --- |
| Operasyon kaydı | Sefer ve liman çağrısı | Kısa römorkaj işleri, tekne atama |
| Çalışma ritmi | Günler veya haftalar süren seferler | Günde çok sayıda kısa iş |
| Bugün ekranı | Sefer görevleri, limana varış öncesi kontroller, vardiya ve dinlenme | Sıradaki iş, hazır olma durumu, vinç ve halat kontrolleri |
| Öne çıkan mevzuat | ISM, MLC, MARPOL, ISPS, PSC | ISM, liman römorkaj düzenlemeleri, çekme ekipmanı kontrolleri |
| Ortak çekirdek | Belge ve sertifika, mürettebat, planlı bakım, kusur/olay, yapay zekâ, Denetime Hazırlık Skoru | Aynı |

### Sektörün açıkları ve cevabımız

| Sektördeki açık | Bizim cevabımız |
| --- | --- |
| Sistemler deneyimli BT kullanıcısına göre tasarlanmış; mürettebatın asıl işi bilgisayar değil (Sertica) | Modül menüsü yerine role göre tek "Bugün" ekranı |
| Mürettebat sistemi ekstra evrak işi olarak görünce benimseme başarısız (Mastex) | Neredeyse sıfır yazı: fotoğraf ve sesli notla kayıt |
| Sürekli internet isteyen sistemlerde veri girişi durur (Mastex) | Çevrimdışı öncelikli mimari, bağlantı gelince senkronizasyon |
| Özelliklerin çoğu kullanılmıyor; satın alınan sistem benimsenmiyor (Wayl) | Az ama derin özellik; kapsam dışı listesi kilitli |
| Masaüstü gerektiren uygulamalar daha az benimseniyor (bir rakibin blogu, temkinli yaklaş) | Tekne tarafı telefon/tablet, ofis tarafı web |
| Veri aktarımı kurulumun en büyük darboğazı (Mastex) | Bir günde kurulum: belge klasörünü toplu yükle, yapay zekâ doldursun, kullanıcı onaylasın |
| Gemi yazılımları römorkörün kısa ve sık işine uymuyor; römorkör yazılımları ise tam gemi yönetimi sunmuyor | Tek platform, iki mod: ortak çekirdek üzerinde gemi ve römorkör akışları; römorkör işinde başlat/bitir tek dokunuş, Sürüm 2'de AIS ile otomatik doğrulama |
| Denetim öncesi eksikler son anda aranıyor | Canlı "Denetime Hazırlık Skoru" |

### İlk sürümün 3 imza özelliği

İlk sürüm bu üç özelliği eksiksiz çalıştırır; ürünü tanıtan, demo ve satışta öne çıkan bunlardır.

- Bugün ekranı — Her rol için tek giriş ekranı: bugün yapılacak bakımlar, süresi yaklaşan belgeler, sefer görevleri veya atanan römorkaj işleri, onay bekleyen raporlar. Her kart tek dokunuşla tamamlanır veya ertelenir.

- Fotoğraf ve sesle kayıt — Sertifika fotoğrafından form dolar; kaptan kusuru Türkçe sesli not olarak anlatır, yapay zekâ ISM formatında rapor taslağı hazırlar, kaptan onaylar. Çevrimdışıyken kayıt telefonda bekler.

- Denetime Hazırlık Skoru — Tekne ve filo için 0–100 skor: süresi geçmiş veya yaklaşan belgeler, geciken bakımlar, açık kusurlar ve dinlenme saati ihlalleri. Skorun altında "bunları düzeltirsen skor şu olur" listesi yer alır.

### Tasarım ilkeleri

- Her ekran tek bir soruya cevap verir; ikinci soru ikinci ekrandır

- Teknede eldivenle, güneşte ve sallantıda kullanılabilir: büyük dokunma alanları, yüksek kontrast

- Hiçbir kayıt 3 dokunuştan uzun sürmez

- Yapay zekâ önerir, insan onaylar; her öneri nedeniyle birlikte gösterilir

- Eğitim videosu gerektirmeyen arayüz hedeflenir; gerekiyorsa tasarım yeniden ele alınır

## Mevzuat okuma listesi

Önce Türkçe özetlerle çerçeveyi kur, sonra resmi İngilizce metinden yazılım gereksinimini çıkar. Okudukça "Yazılıma etkisi" sütununu kendi cümlelerinle doldur.

| Sıra | Düzenleme | Yazılıma etkisi | Türkçe kaynak | Resmi / İngilizce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ISM Code | Güvenlik yönetim sistemi, bakım (Bölüm 10), uygunsuzluk ve olay raporu (Bölüm 9), doküman kontrolü (Bölüm 11) | MEGEP ISM modülü · UAB ISM Yönergesi · Uygulama Talimatı 2023/19 | IMO — ISM Code |
| 2 | MLC 2006 | Çalışma/dinlenme saatleri, sözleşme ve sağlık belgesi takibi | MEGEP Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri | ILO — MLC 2006 |
| 3 | STCW | Gemiadamı yeterlik belgesi geçerlilik ve uyarıları | Aynı MEGEP PDF'i | IMO — STCW |
| 4 | SOLAS | Gemi sertifikaları, emniyet ekipmanı, bildirimler; yeni çekme/demirleme vinci kuralları (1 Ocak 2026) | SOLAS ve MARPOL Bildirim Yönetmeliği | IMO — SOLAS |
| 5 | MARPOL | Yağ, çöp, emisyon kayıt defterleri (dijital kayıt) | Aynı yönetmelik + MEGEP PDF'i | IMO — MARPOL |
| 6 | COLREG | Seyir/manevra kuralları; römorkör operasyon kayıtları için bağlam | MEGEP PDF'i | IMO — COLREG |
| 7 | ISPS Code | Gemi/liman güvenlik planı, güvenlik seviyesi kaydı | DGM ISPS Uygulamaları | IMO — ISPS |
| 8 | Liman Devleti Kontrolü (PSC) | Denetim hazırlığı: eksik sertifika, süresi dolan belge raporu | UAB bayrak ve liman devleti sayfaları | Paris MOU / Tokyo MOU |
| 9 | Türk mevzuatı | Liman yönetmelikleri, römorkaj/kılavuzluk düzenlemeleri, gemiadamları yönetmeliği | mevzuat.gov.tr | — |
| 10 | KVKK + siber güvenlik | Mürettebat kişisel verisi; IMO siber risk yönetimi (MSC-FAL.1/Circ.3), IACS UR E26/E27 | KVKK resmi sitesi | IMO / IACS |
| 11 | AB Yapay Zekâ Yasası + KVKK otomatik karar kuralları | Önerilerde şeffaflık, insan gözetimi ve kayıt; otomatik işleme sonucuna itiraz hakkı (KVKK md. 11); AB'ye satışta risk sınıflandırması | KVKK resmi sitesi | EU AI Act — Regulation (EU) 2024/1689 |

IMO metinlerinin tam hali ücretlidir (IMO Publishing); özetler ve dolaşımdaki çeviriler eski olabilir. Bağlayıcı sürümü her zaman IMO veya Resmî Gazete'den kontrol et.

### Maddeden gereksinime: ilk eşleştirme

Bu tablo mevzuat matrisinin (Doküman 5) başlangıç taslağıdır. Bağlayıcı metinle karşılaştırıp denizcilik danışmanına onaylatmadan kesinleştirme.

ISM Code bölümleri

| Bölüm | Konu | Yazılım gereksinimi | Modül |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Emniyet ve çevre politikası | Politika dokümanının yayını, okundu onayı | Doküman yönetimi |
| 3 | Şirket sorumluluk ve yetkileri | Organizasyon şeması, rol tanımları | Kullanıcı ve roller |
| 4 | Atanmış kişi (DPA) | DPA rolü, gemiden DPA'ya doğrudan bildirim kanalı | Kusur ve olay |
| 5 | Kaptanın sorumluluğu | Kaptan onay adımları, kaptan incelemesi kaydı | Tüm modüller |
| 6 | Kaynaklar ve personel | Belge yeterliliği, tanıştırma (familiarization) eğitimi kaydı | Mürettebat |
| 7 | Gemi operasyonları | Operasyon kontrol listeleri, iş kaydı | Operasyon (sefer ve römorkaj) |
| 8 | Acil durum hazırlığı | Tatbikat planı ve tatbikat kayıtları | Sürüm 2: Tatbikatlar |
| 9 | Uygunsuzluk, kaza ve tehlikeli olay raporu | Rapor formu, analiz, DÖF, kapanış takibi | Kusur ve olay |
| 10 | Gemi ve ekipman bakımı | Planlı bakım, kritik ekipman, kayıt ve denetim izi | Planlı bakım |
| 11 | Dokümantasyon | Sürüm kontrolü, onay akışı, gemide güncel kopya | Doküman yönetimi |
| 12 | Şirket doğrulaması ve gözden geçirme | İç denetim planı, bulgular, yönetim gözden geçirmesi | Sürüm 2: Denetim |
| 13–16 | Belgelendirme ve doğrulama | DOC/SMC geçerlilik takibi, ara ve yenileme denetimi uyarıları | Sertifika takibi |

MLC 2006 ve STCW

| Kural | Konu | Yazılım gereksinimi |
| --- | --- | --- |
| MLC 1.2 | Sağlık sertifikası | Geçerlilik tarihi ve süre dolmadan uyarı |
| MLC 2.1 | Gemiadamı iş sözleşmesi | Sözleşme kaydı ve bitiş tarihi takibi |
| MLC 2.3 / STCW VIII | Çalışma ve dinlenme saatleri | Günlük kayıt; 24 saatte en az 10, 7 günde en az 77 saat dinlenme kuralını otomatik kontrol ve ihlal uyarısı |
| MLC 2.5 | Ülkesine dönüş (repatriation) | Görev süresi takibi |
| STCW I/11 | Belgelerin yenilenmesi | En fazla 5 yıllık geçerlilik; yenileme uyarısı |
| STCW I/14 | Şirket sorumlulukları | Personelin uygun belgeli olduğunun gemiye atamada kontrolü |

Gemiye atama sırasında belgesi geçersiz kişinin seçilememesi, sistemin en güçlü uyum kanıtlarından biri olur.

## Faz faz yol haritası

Her faz bir onay kapısıyla kapanır; kapı geçilmeden sonraki faza başlanmaz. Teknik kurulum tasarımla paralel yürüdüğü için toplam süre yaklaşık 38 hafta, tamponla yaklaşık 10 aydır. Yapay zekâ işleri her faza eklenir; ek süre çoğunlukla veri hazırlığı ve doğruluk testinden gelir.

yol haritası · 7 faz, 6 onay kapısı

En uzun faz geliştirmedir; her 2 haftalık sprint sonunda pilot müşteriye demo yaparak riski erken yakala.

### Faz ayrıntıları

| Faz | Ana faaliyetler | Katılımcılar | Kapı kriteri (geçmek için) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · Keşif | 10–15 kullanıcı görüşmesi, 3 saha ziyareti (gemi, römorkör, ofis), rakip incelemesi, persona, yapay zekâ senaryo listesi | Ürün sahibi, tasarımcı, denizcilik danışmanı | Vizyon dokümanı onaylı; en az 1 pilot adayı sözlü olarak hazır |
| 2 · Planlama | Mevzuat matrisi, PRD, kullanıcı hikâyeleri, veri envanteri, yönetişim politikası, kaba bütçe | Ürün sahibi, mimar, AI mühendisi, hukuk | MVP listesi imzalı; kapsam dışı liste yazılı |
| 3 · Tasarım | Bilgi mimarisi, akışlar, wireframe, tasarım sistemi, prototip, 5 kişiyle kullanılabilirlik testi | Tasarımcı, ürün sahibi, 5 test kullanıcısı | Ana görevlerde başarı ≥ %80; geliştiriciye teslim paketi hazır |
| 4 · Teknik kurulum | Mimari, veri modeli, ortamlar, CI/CD, model maliyet denemesi, güvenlik temelleri | Mimar, geliştiriciler, AI mühendisi | Mimari karar dokümanı onaylı; boş iskelet uygulama canlı ortamda çalışıyor |
| 5 · Geliştirme | 8 sprint; her sprint demo; pilot müşteriye iki haftada bir gösterim | Tüm ekip | MVP hikâyelerinin tamamı "tamamlandı" tanımını karşılıyor |
| 6 · Test ve pilot | Uyum, güvenlik, performans ve yapay zekâ testleri; 3 haftalık saha pilotu | Test ekibi, pilot müşteri, danışman | Kritik/yüksek hata yok; pilot onay yazısı; doğruluk eşikleri karşılandı |
| 7 · Yayın | Göç, eğitim, kontrollü açılış, destek kurulumu | Ürün sahibi, destek, satış | İlk 30 günde kritik kesinti yok; ilk ücretli müşteri |

## Hazırlanacak dokümanlar

Yayına kadar 18 doküman üretilir (15–18 yapay zekâya özgü); her biri bir önceki fazın kapısını açar. Sırayla ilerle, her birini onaylatmadan sonrakine geçme.

| # | Faz | Doküman | İçinde ne olur | Kim hazırlar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Keşif | Kullanıcı görüşme rehberi ve notları | 10–15 römorkör/filo çalışanıyla görüşme soruları ve bulgular | Tasarımcı + ürün sahibi |
| 2 | Keşif | Rakip analizi | Pazar araştırması tablosunun doldurulmuş hali, güçlü/zayıf yönler | Ürün sahibi |
| 3 | Keşif | Persona ve kullanıcı yolculuğu | Filo yöneticisi, kaptan, teknik müdür, DPA (atanmış kişi) | Tasarımcı |
| 4 | Keşif | Ürün vizyonu (1 sayfa) | Problem, hedef kitle, "neden biz", başarı ölçütleri | Ürün sahibi |
| 5 | Planlama | Mevzuat–özellik eşleştirme matrisi | Her ISM/MLC/STCW maddesi → hangi ekran/kural karşılıyor | Ürün sahibi + denizcilik danışmanı |
| 6 | Planlama | PRD (ürün gereksinim dokümanı) | Modüller, kullanıcı hikâyeleri, kabul kriterleri, MVP sınırı | Ürün sahibi |
| 7 | Planlama | Yol haritası ve sürüm planı | Faz takvimi, sprint sayısı, kilometre taşları | Proje yöneticisi |
| 8 | Tasarım | Bilgi mimarisi ve akışlar | Menü yapısı, ekran listesi, akış şemaları | Tasarımcı |
| 9 | Tasarım | Tasarım sistemi + tıklanabilir prototip | Renk, tipografi, bileşenler; Figma veya HTML prototip | Tasarımcı |
| 10 | Teknik | Mimari karar dokümanı | Teknoloji seçimi, bulut/sunucu, çok kiracılı yapı, çevrimdışı çalışma | Yazılım mimarı |
| 11 | Teknik | Veri modeli (ERD) | Gemi, sertifika, mürettebat, belge, bakım işi, operasyon, kusur | Yazılım mimarı |
| 12 | Teknik | API ve entegrasyon dokümanı | AIS sağlayıcısı, e-posta/SMS bildirim, muhasebe | Backend geliştirici |
| 13 | Test | Test planı ve test senaryoları | Fonksiyonel, mevzuat, performans, güvenlik, pilot kabul | Test ekibi |
| 14 | Yayın | Yayın planı + kullanıcı kılavuzu + KVKK metinleri | Göç (veri aktarımı), eğitim, destek süreci, aydınlatma metni | Ürün sahibi + hukuk |
| 15 | Keşif | Yapay zekâ kullanım senaryoları | Hangi problemde yapay zekâ, beklenen fayda, risk seviyesi, öncelik | Ürün sahibi + AI mühendisi |
| 16 | Planlama | Veri stratejisi ve veri envanteri | Hangi veri, nereden, ne kadar, kalitesi, nerede saklanacak (KVKK) | AI mühendisi + yazılım mimarı |
| 17 | Planlama | Yapay zekâ yönetişim politikası | İnsan onayı kuralları, loglama, itiraz süreci, müşteri verisinin kullanımı | Ürün sahibi + hukuk |
| 18 | Test | Model değerlendirme raporu | Her yapay zekâ özelliği için doğruluk, hata türleri, kabul eşiği | AI mühendisi + test ekibi |

En kritik doküman 5 numaralı matristir: satışta ve denetimde "bu yazılım ISM'e uygun" iddiasını o kanıtlar.

### Şablon: Ürün vizyonu (1 sayfa)

- Problem: Römorkör işletmeleri belge, bakım ve iş takibini nasıl yapıyor, nerede zorlanıyor?

- Hedef kullanıcı: Segment ve persona adları.

- Çözüm: Tek cümlede ürün.

- Neden biz: Rakiplerden 2–3 net fark.

- Başarı ölçütleri: Ör. ilk yıl aktif tekne sayısı, süresi geçmiş belge sayısındaki düşüş.

- Kapsam dışı: Bilerek yapmayacaklarımız.

### Şablon: PRD başlıkları

- Amaç ve arka plan

- Kullanıcılar ve roller

- Modül listesi ve öncelik (MVP / Sürüm 2 / Sürüm 3)

- Her modül için kullanıcı hikâyeleri ve kabul kriterleri

- Mevzuat bağlantıları (matris referansları)

- Yapay zekâ özellikleri ve onay kuralları

- Fonksiyonel olmayan gereksinimler: performans, güvenlik, çevrimdışı çalışma, dil

- Bildirim ve raporlar

- Açık sorular ve varsayımlar

### Örnek kullanıcı hikâyesi

Hikâye: Filo yöneticisi olarak, süresi 30 gün içinde dolacak sertifikaları tek listede görmek istiyorum; böylece yenilemeyi zamanında başlatıp PSC'de tespit edilmekten kaçınırım.

Kabul kriterleri

- ☐ Liste tekne, belge türü ve kalan güne göre filtrelenebilir

- ☐ Süresi geçmiş belgeler kırmızı, 30 gün içindekiler turuncu gösterilir

- ☐ 90, 30 ve 7 gün kala sorumluya e-posta bildirimi gider

- ☐ Liste PDF ve Excel olarak dışa aktarılabilir

- ☐ Her yenileme işleminde eski belge arşivde saklanır

## MVP kapsamı ve modüller

İlk sürüm 6 modül, 3 imza özellik (Bugün ekranı, fotoğraf ve sesle kayıt, Denetime Hazırlık Skoru) ve tekne mobil uygulamasıyla çıkar ve tek bir soruyu çözer: "Hangi tekne, hangi belge, hangi iş, ne zaman?" Geri kalanı sonraki sürümlere kalır.

| Modül | Sürüm | Temel işlevler | Mevzuat dayanağı |
| --- | --- | --- | --- |
| Filo ve tekne kaydı | MVP | Gemi ve römorkör künyesi (IMO no, tür, GT; römorkörde çekme gücü), belgeler | SOLAS, klas |
| Sertifika ve belge takibi | MVP | Son kullanma takvimi, 90/30/7 gün uyarıları, PSC hazırlık raporu | SOLAS, ISM 11, PSC |
| Mürettebat | MVP | Kim hangi teknede, STCW belgeleri, sağlık raporu, dinlenme saatleri | STCW, MLC |
| Planlı bakım (PMS) | MVP | Takvim veya çalışma saatine göre bakım, iş emri, kritik ekipman, vinç/halat kontrolleri | ISM 10, SOLAS |
| Kusur ve olay raporu | MVP | Uygunsuzluk, kaza, ramak kala; sesli notla rapor taslağı; DÖF akışı | ISM 9 |
| Operasyon (sefer ve römorkaj) | MVP | Gemi: sefer ve liman çağrısı kaydı; römorkör: iş kaydı ve tekne atama; ortak takvim | Liman yönetmelikleri |
| AIS canlı harita | Sürüm 2 | Teknelerin konumu, işin otomatik zaman damgası | — |
| Faturalama ve tarife | Sürüm 2 | Tarife kartı, iş bazlı fatura | — |
| Tekne mobil uygulaması (telefon/tablet) | MVP | Bugün ekranı, tek dokunuşla iş başlat/bitir, fotoğraf ve sesle kayıt; çevrimdışı çalışır | — |
| Denetim ve iç tetkik | Sürüm 2 | ISM iç denetim planı ve bulgular | ISM 12 |
| MARPOL kayıt defterleri | Sürüm 3 | Dijital yağ/çöp kayıt defteri | MARPOL |
| Analitik ve raporlama | Sürüm 3 | Yakıt, kullanım oranı, filo performans panoları | — |
| Yapay zekâ katmanı | MVP → Sürüm 3 | MVP'de belge okuma ve sesli rapor taslağı; sonra arama, atama önerisi, bakım tahmini (ayrıntı: Yapay zekâ katmanı bölümü) | AB Yapay Zekâ Yasası, KVKK |
| Bugün ekranı (imza özellik) | MVP | Role göre günlük görev kartları: bakım, belge, iş, onay; tek dokunuşla tamamla veya ertele | ISM 5, 7, 10 |
| Denetime Hazırlık Skoru (imza özellik) | MVP | Tekne ve filo için 0–100 skor ve "bunları düzelt" listesi | PSC, ISM 12 |

DÖF ve olay raporu akışı QDMS'teki deneyiminle birebir örtüşüyor; bu modülde tasarımı hızlı çıkarabilirsin.

Açık soru: Ürün tek işletmeye mi kurulacak, yoksa birçok müşteriye satılan bulut ürün (SaaS) mü olacak? Mimari ve fiyat modeli buna göre değişir.

### Modül ayrıntıları

| Modül | Ana ekranlar | Kritik alanlar | Bildirimler |
| --- | --- | --- | --- |
| Filo ve tekne kaydı | Filo listesi, tekne kartı, ekipman ağacı | IMO no, bayrak, klas, GT, bollard pull, makine gücü, inşa yılı | — |
| Sertifika ve belge | Takvim, süre dolum listesi, belge kartı, PSC hazırlık raporu | Belge türü, no, veren kurum, düzenleme/bitiş tarihi, ara denetim tarihi, dosya | 90/30/7 gün uyarısı; süresi geçti uyarısı |
| Mürettebat | Personel listesi, kişi kartı, gemiye atama, dinlenme saatleri | Unvan, yeterlik belgeleri, sağlık raporu, sözleşme, görev başlangıç/bitiş | Belge bitişi, dinlenme ihlali |
| Planlı bakım | Bakım takvimi, iş emri, ekipman çalışma saati girişi, geçmiş | Ekipman, periyot (gün/saat), kritik mi, yapan, yedek parça, not, fotoğraf | Geciken bakım |
| Kusur ve olay | Rapor formu, liste, DÖF akışı | Tür (kusur/kaza/ramak kala), tarih, tekne, açıklama, kök neden, aksiyon, kapanış | Yeni rapor DPA'ya; geciken aksiyon |
| Operasyon (sefer ve römorkaj) | Sefer ve liman çağrısı listesi, römorkör günlük iş panosu, iş kartı, takvim | Tür (sefer, liman çağrısı, römorkaj), liman, başlangıç/bitiş, gemi veya atanan römorkörler | Yeni iş, çakışma uyarısı |

### Roller ve yetkiler

| Rol | Filo/tekne | Sertifika | Mürettebat | Bakım | Kusur/olay | Operasyon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem yöneticisi | Tam | Tam | Tam | Tam | Tam | Tam |
| Filo yöneticisi | Tam | Tam | Tam | Görür | Görür, onaylar | Tam |
| Teknik müdür | Düzenler | Tam | Görür | Tam | Görür, onaylar | Görür |
| DPA | Görür | Görür | Görür | Görür | Tam | Görür |
| Operasyon sorumlusu | Görür | Görür | Atar | Görür | Rapor açar | Tam |
| Kaptan | Kendi teknesi | Kendi teknesi | Kendi mürettebatı | Kendi teknesi | Rapor açar, onaylar | Kendi işleri |
| Mürettebat | — | — | Kendi kaydı | İş emri kapatır | Rapor açar | — |

### Temel veri modeli (varlıklar)

| Varlık | Temel alanlar | İlişki |
| --- | --- | --- |
| Şirket (kiracı) | Ad, vergi no, ayarlar | Birçok tekne, kullanıcı |
| Tekne | IMO no, ad, tür (gemi/römorkör), GT; römorkörde bollard pull | Şirkete bağlı; birçok belge, ekipman, iş |
| Kişi (gemiadamı) | Ad, unvan, iletişim | Birçok belge ve atama |
| Belge | Tür, no, veren, tarihler, dosya | Tekneye veya kişiye bağlı |
| Ekipman | Ad, kod, kritik mi, çalışma saati | Tekneye bağlı; birçok bakım planı |
| Bakım planı / iş emri | Periyot, son yapılış, sonraki tarih, durum | Ekipmana bağlı |
| Rapor (kusur/olay) | Tür, tarih, açıklama, kök neden | Tekneye bağlı; birçok aksiyon |
| Operasyon (sefer/iş) | Tür (sefer, liman çağrısı, römorkaj), liman, zaman, durum | Birçok gemi/römorkör ataması |
| Atama | Kişi, tekne, başlangıç, bitiş | Kişi ↔ tekne |
| Denetim izi (log) | Kim, ne, ne zaman, eski/yeni değer | Tüm varlıklar |

## Yapay zekâ katmanı

Yapay zekâ önerir, insan onaylar, her istek ve karar loglanır; emniyetle ilgili hiçbir işlem otomatik yapılmaz. MVP iki düşük riskli özellikle (belge okuma ve sesli rapor taslağı) başlar, diğerleri gerçek veri biriktikçe eklenir.

Kullanım senaryoları

| Özellik | Sürüm | Ne yapar | Gereken veri | İnsan onayı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belge ve sertifika okuma | MVP | Yüklenen PDF/fotoğraftan belge no, tarih, tekne ve kişi bilgisini çıkarıp formu doldurur | Örnek sertifika ve belge setleri | Kaydetmeden önce kullanıcı kontrol eder |
| Doğal dille arama ve soru | Sürüm 2 | "Önümüzdeki 30 günde süresi dolan belgeler hangileri?" | Yapılandırılmış sistem verisi | Gerekmez (sadece okuma) |
| Olay/kusur raporu taslağı | MVP | Kaptanın kısa yazılı veya Türkçe sesli notundan ISM formatında rapor ve kök neden önerisi | Geçmiş olay raporları | Rapor sahibi onaylar |
| Römorkör atama önerisi | Sürüm 2 | Gemi boyu, çekme gücü, müsaitlik ve konuma göre tekne önerir | Operasyon geçmişi, AIS | Operasyon sorumlusu onaylar |
| Bakım ve arıza tahmini | Sürüm 3 | Çalışma saati ve arıza geçmişinden riskli ekipmanı öne çıkarır | En az 12 ay bakım/arıza kaydı | Teknik müdür onaylar |
| Denetim hazırlık asistanı | Sürüm 3 | PSC veya iç denetim öncesi eksik listesi ve öneri | Sertifika, kusur, denetim verisi | Kullanıcı karar verir |

Yönetişim ilkeleri

- Her öneri güven skoru ve "neden bu öneri?" açıklamasıyla gösterilir

- Kullanıcı öneriyi kabul eder, düzenler ya da reddeder; seçim kaydedilir ve modeli değerlendirmede kullanılır

- Müşteri verisi model eğitimi için ancak sözleşmeyle ve açık izinle kullanılır

- İnternet yokken uygulama yapay zekâsız tam çalışır; yapay zekâ bir yardımcı katmandır, zorunlu değildir

Verilecek teknik kararlar

- Model: hazır büyük dil modeli (API) mı, kendi barındırdığın model mi, ya da ikisinin karışımı mı

- Veri yeri: kişisel veriler yurt içinde mi tutulacak (KVKK yurt dışı aktarım kuralları)

- Maliyet: istek başı model maliyeti fiyatlandırmaya nasıl yansıyacak

- Değerlendirme: her özellik için doğruluk ölçütü ve kabul eşiği

### Belge okuma akışı (MVP)

- Kullanıcı sertifikanın PDF'ini veya fotoğrafını yükler.

- Sistem belge türünü tanır (ör. yeterlik belgesi, SOLAS sertifikası).

- Model alanları çıkarır: belge no, veren kurum, tarihler, tekne veya kişi.

- Form, çıkarılan değerlerle dolu ve her alanın güven skoru görünür halde açılır; düşük güvenli alanlar sarı vurgulanır.

- Kullanıcı kontrol eder, düzeltir ve kaydeder; hiçbir şey onaysız kaydedilmez.

- Düzeltmeler loglanır ve değerlendirme setine eklenir.

- Model çalışmazsa veya internet yoksa kullanıcı formu elle doldurur.

### Değerlendirme ölçütleri

| Özellik | Ölçüt | Yayın için hedef |
| --- | --- | --- |
| Belge okuma | Doğru çıkarılan alan oranı | ≥ %95 |
| Belge okuma | Kullanıcının hiç düzeltmeden kaydettiği belge oranı | ≥ %70 |
| Doğal dil arama | Doğru sonuç döndüren soru oranı (test seti) | ≥ %90 |
| Rapor taslağı | Rapor sahibinin taslağı "kullanılabilir" bulma oranı | ≥ %80 |
| Römorkör atama önerisi | Operasyon sorumlusunun kabul ettiği öneri oranı | ≥ %60 (başlangıç) |
| Tümü | Uydurma bilgi içeren yanıt | Test setinde 0 kritik örnek |

Hedefler başlangıç önerisidir; pilot verisiyle yeniden ayarlanır.

### Kayıt ve izlenebilirlik kuralları

- Her yapay zekâ isteği için kullanıcı, zaman, özellik, model sürümü, girdi özeti, öneri ve kullanıcı kararı saklanır

- Kişisel veriler modele gönderilmeden önce gerekli olmayan alanlar çıkarılır

- Loglar denetimde gösterilebilir; saklama süresi müşteri sözleşmesinde belirtilir

- Model veya istem (prompt) değiştiğinde değerlendirme seti yeniden çalıştırılır

## Test ve pilot planı

Test geliştirmenin sonunda değil, her sprintte yapılır; yayından önce 3 haftalık gerçek saha pilotu şarttır.

| Test türü | Ne zaman | Ne kontrol edilir | Geçme kriteri |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim ve entegrasyon testi | Her sprint | Kod parçaları ve modüller arası veri akışı | Kritik akışlarda otomatik test kapsamı ≥ %70 |
| Fonksiyonel test | Her sprint sonu | Kullanıcı hikâyelerinin kabul kriterleri | Tüm kabul kriterleri geçer |
| Mevzuat uyum testi | Faz 6 | Matristeki her madde ekranda karşılanıyor mu | Matriste açık madde yok |
| Kullanılabilirlik testi | Tasarım sonu + pilot | 5 kullanıcı ana görevleri yardımsız tamamlıyor mu | Görev başarı oranı ≥ %80 |
| Performans testi | Faz 6 | 50 tekne, 500 mürettebat, 10.000 belgeyle hız | Sayfa açılışı < 2 sn |
| Güvenlik testi | Faz 6 | Yetki, veri sızıntısı, OWASP Top 10, KVKK | Kritik ve yüksek bulgu yok |
| Pilot (saha) testi | Faz 6, 3 hafta | Bir römorkör işletmesi ve bir gemi işletmecisinde günlük kullanım | Pilot müşteri onayı + kritik hata yok |
| Yapay zekâ doğruluk testi | Her sprint + Faz 6 | Belge okuma doğruluğu, yanlış öneri oranı, uydurma bilgi (halüsinasyon), sınır durumları, yapay zekâsız çalışma | Hedef: belge okumada alan doğruluğu ≥ %95; eşiğin altındaki özellik yayına çıkmaz |

Pilot için kendi ağından biri römorkör, biri gemi işletmecisi olmak üzere iki müşteri bul; ücretsiz kullanım karşılığında haftalık geri bildirim toplantısı iste.

### Hata önem seviyeleri

| Seviye | Tanım | Örnek | Düzeltme süresi |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritik | Veri kaybı, güvenlik açığı veya ana iş akışının tamamen durması | Belgeler kaydedilmiyor; başka şirketin verisi görünüyor | Aynı gün; yayın durdurulur |
| Yüksek | Ana işlev yanlış çalışıyor, geçici çözüm yok | Süre dolum uyarısı gitmiyor | 2 iş günü |
| Orta | İşlev çalışıyor ama zorlaşıyor, geçici çözüm var | Filtre bir alanı yok sayıyor | Sonraki sprint |
| Düşük | Görsel veya metin hatası | Hizalama, yazım hatası | Planlı bakım sürümü |

### Haftalık pilot planı

| Hafta | Odak | Yapılacaklar |
| --- | --- | --- |
| Hazırlık | Veri ve eğitim | Müşterinin tekne, belge ve mürettebat verisini aktar; kilit kullanıcılara 2 saatlik eğitim |
| 1. hafta | Kayıt ve takip | Belge ve mürettebat modülleri günlük kullanımda; her gün 15 dakikalık geri bildirim |
| 2. hafta | Operasyon ve bakım | Sefer, römorkaj işleri ve bakım iş emirleri sistemden; kaptanlarla saha görüşmesi |
| 3. hafta | Rapor ve değerlendirme | Kusur/olay raporları, PSC hazırlık raporu, belge okuma doğruluğu ölçümü; kapanış toplantısı ve onay yazısı |

Pilot sırasında her geri bildirim backlog'a kart olarak girer ve önem seviyesi verilir.

## Yayın, satış ve sonrası

Yayın tek bir gün değil, 4 adımlı bir geçiştir: hazırlık, kontrollü açılış, destek ve iyileştirme.

- Yayın öncesi (2 hafta)

  - Sunucu, yedekleme ve izleme (hata takibi, uptime) hazır

  - KVKK aydınlatma metni, kullanım koşulları, veri işleme sözleşmesi

  - Müşterinin Excel/kâğıt verisini aktarma şablonu

  - Kullanıcı kılavuzu ve 3–5 kısa eğitim videosu

- Kontrollü açılış

  - Önce pilot müşteri, sonra 2–3 erken müşteri

  - İlk 30 gün haftalık geri bildirim görüşmesi

- Satış ve tanıtım

  - Klas kuruluşu veya denizcilik danışmanından uyum görüşü (güven unsuru)

  - Denizcilik fuarları (ör. Posidonia, Europort, yerel fuarlar), Türk Armatörler Birliği ve Deniz Ticaret Odası etkinlikleri

  - Fiyat modeli: tekne başına aylık abonelik (sektörde yaygın)

- Sonrası

  - Destek hattı ve hata önceliklendirme kuralları

  - Ayda bir küçük sürüm, çeyrekte bir modül (Sürüm 2 listesi)

  - Başarı ölçütleri: aktif tekne sayısı, süresi geçmiş belge sayısında düşüş, müşteri kaybı oranı

- Yapay zekâ izleme — öneri kabul/ret oranı, doğruluk düşüşü ve model maliyeti aylık izlenir; model sürümü değişince değerlendirme raporu yenilenir

### Fiyat modeli seçenekleri

| Model | Nasıl çalışır | Artısı | Eksisi |
| --- | --- | --- | --- |
| Tekne başına aylık abonelik | Her aktif tekne için sabit ücret | Sektörde yaygın, anlaşılır, filoyla büyür | Küçük filolarda gelir düşük kalır |
| Paket (Temel / Profesyonel / Kurumsal) | Modül ve yapay zekâ özellikleri pakete göre açılır | Yukarı satış imkânı | Paket sınırlarını iyi çizmek gerekir |
| Kullanıcı başına | Her kullanıcı için ücret | Hesaplaması kolay | Mürettebat kullanımını caydırır; denizcilikte uygun değil |
| Kurulum + yıllık lisans | Tek seferlik kurulum, yıllık bakım | Kamu ihalelerine uygun | Nakit akışı düzensiz |

Yapay zekâ maliyeti, paket içinde aylık kullanım kotasıyla veya ek paket olarak yansıtılabilir.

### Destek seviyeleri

| Öncelik | İlk yanıt | Kanal |
| --- | --- | --- |
| Kritik (sistem kapalı) | 1 saat | Telefon + e-posta |
| Yüksek | 4 iş saati | E-posta, destek portalı |
| Normal | 1 iş günü | Destek portalı |

### Yayın günü kontrol listesi

- ☐ Canlı ortam yedeği alındı ve geri yükleme denendi

- ☐ İzleme ve hata uyarıları açık

- ☐ Müşteri verisi aktarıldı ve örnekleme ile kontrol edildi

- ☐ Kullanıcı hesapları ve rolleri tanımlandı

- ☐ E-posta bildirimleri test edildi

- ☐ KVKK aydınlatma metni ve kullanım koşulları yayında

- ☐ Destek kanalı ve nöbet listesi hazır

- ☐ Geri dönüş (rollback) planı yazılı

## Proje yönetimi: ekip, araçlar, ritüeller, riskler

Süreç Scrum ile yönetilir: 2 haftalık sprintler, tek bir backlog ve her sprint sonunda çalışan bir parça.

Asgari ekip

| Rol | Kişi | Not |
| --- | --- | --- |
| Ürün sahibi | 1 | Önceliği belirler, PRD'nin sahibi |
| UI/UX tasarımcı | 1 | Akış, prototip, tasarım sistemi |
| Backend geliştirici | 2 | API, veri modeli, entegrasyon |
| Frontend / mobil geliştirici | 1–2 | Web arayüzü, Sürüm 2'de tablet |
| Test uzmanı | 1 | Test planı, otomasyon |
| Denizcilik danışmanı | Yarı zamanlı | Eski kaptan veya DPA; mevzuat matrisi onayı |
| Yapay zekâ mühendisi | 1–2 | Model seçimi, veri hazırlığı, değerlendirme ve izleme |

Araçlar: backlog ve sprint için Jira veya Azure DevOps; tasarım için Figma; dokümanlar için bu doküman ve Confluence/Notion; kod için Git (GitHub/Azure Repos).

Ritüeller

- Günlük 15 dk stand-up

- Sprint planlama (sprint başı, 2 saat)

- Sprint demo + retrospektif (sprint sonu, 1,5 saat)

- Aylık yönetim özeti: ilerleme, risk, bütçe

Ana riskler ve önlem

| Risk | Önlem |
| --- | --- |
| Mevzuatın yanlış yorumlanması | Denizcilik danışmanı + matrisin dış onayı |
| Kapsamın şişmesi | MVP listesi kilitli; yeni istek Sürüm 2 listesine |
| Teknede zayıf internet | Mimaride baştan çevrimdışı çalışma kararı |
| Pilot müşteri bulamama | Keşif görüşmelerinde pilot sözü al |
| Büyük rakiplerle fiyat rekabeti | Römorkör odağı, Türkçe ve yerel mevzuat, hızlı kurulum |
| Yanlış veya uydurma yapay zekâ önerisi | Zorunlu insan onayı, güven skoru, doğruluk eşiği altında yayına çıkmama |
| Yetersiz veya dağınık veri | Veri envanteri Faz 2'de; pilot müşteriden geçmiş kayıtları erken iste |
| Model maliyetinin artması | İstek başı maliyet takibi, önbellek, maliyetin abonelik fiyatına yansıtılması |

### Sprint planı (Faz 5)

| Sprint | Hedef | Sprint sonu demo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Altyapı, giriş, kullanıcı/rol yönetimi, çevrimdışı senkronizasyon temeli | Kullanıcı giriş yapıp rolüne göre menü görür |
| 2 | Filo ve tekne kaydı, ekipman ağacı | Tekne ve ekipmanlar girilir |
| 3 | Sertifika ve belge takibi, bildirimler | Süre dolum listesi ve e-posta uyarısı çalışır |
| 4 | Mürettebat, gemiye atama, dinlenme saatleri | Geçersiz belgeli kişi atanamaz |
| 5 | Planlı bakım ve iş emirleri | Geciken bakım uyarısı çalışır |
| 6 | Kusur/olay raporu ve DÖF; operasyon modülü (sefer ve römorkaj) | Rapor DPA'ya düşer; günlük iş panosu çalışır |
| 7 | Yapay zekâ belge okuma ve sesli rapor taslağı, PSC raporu, dışa aktarma, iyileştirmeler | Sertifika fotoğrafından form dolar |
| 8 | Bugün ekranı, Denetime Hazırlık Skoru, tekne mobil uygulamasının tamamlanması | Kaptan telefonda Bugün ekranını internetsiz kullanır; skor canlı güncellenir |

### Tamamlanma tanımı (Definition of Done)

Bir iş ancak şu koşulların hepsi sağlandığında "tamamlandı" sayılır:

- ☐ Kabul kriterleri karşılandı ve ürün sahibi onayladı

- ☐ Kod incelemesinden geçti, otomatik testleri yazıldı

- ☐ Tasarıma uygunluğu tasarımcı kontrol etti

- ☐ Yetki ve denetim izi (log) doğru çalışıyor

- ☐ Test ortamında hata yok; dokümantasyon güncel

### Sorumluluk matrisi (RACI)

R = yapar · A = son onay · C = görüşü alınır · I = bilgilendirilir

| Çıktı | Ürün sahibi | Tasarımcı | Mimar | Geliştirici | Test | AI mühendisi | Danışman |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ürün vizyonu | A, R | C | I | I | I | C | C |
| Mevzuat matrisi | A, R | I | C | I | C | I | R |
| PRD ve hikâyeler | A, R | C | C | C | C | C | C |
| Tasarım ve prototip | A | R | C | C | I | C | C |
| Mimari ve veri modeli | C | I | A, R | C | I | C | I |
| Yapay zekâ özellikleri | A | C | C | C | C | R | C |
| Geliştirme | A | C | C | R | C | R | I |
| Test planı ve testler | C | C | C | C | A, R | C | C |
| Pilot | A, R | C | I | C | R | C | C |
| Yayın | A, R | I | C | R | C | C | I |

## İlk 30 gün kontrol listesi

Bugünden başlayıp bir ay içinde Keşif fazını kapatacak işler:

1. hafta

- ☐ MEGEP ISM modülünü ve Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri PDF'ini oku

- ☐ Helm CONNECT ve marineM TugCommand demo videolarını izle, rakip tablosunu doldur

- ☐ Ürünün tek işletmeye mi, SaaS olarak mı satılacağına karar ver

- ☐ Yapay zekâ kullanım senaryolarını sırala; belge okumayı MVP adayı olarak doğrula

2. hafta

- ☐ Kullanıcı görüşme rehberini hazırla (15–20 soru)

- ☐ 2 römorkör işletmesi, 2 gemi işletmecisi ve 1 denizcilik danışmanıyla görüşme ayarla

- ☐ Kalan rakipleri (DNV, ABS, BASSnet, Seahub) incele

- ☐ Görüşme rehberine veri soruları ekle: hangi kayıtlar dijital, kaç yıllık, hangi formatta

3. hafta

- ☐ Görüşmeleri yap, notları topla

- ☐ Persona ve kullanıcı yolculuğunu çiz

- ☐ ISM ve MLC resmi metinlerinden mevzuat matrisinin ilk taslağını çıkar

- ☐ Pilot adayından örnek sertifika ve belge seti iste (belge okuma testi için, kişisel veriler maskelenmiş)

4. hafta

- ☐ 1 sayfalık ürün vizyonunu yaz

- ☐ MVP modül listesini görüşme bulgularıyla güncelle ve kilitle

- ☐ Ekip, bütçe ve takvim için yönetim sunumu hazırla

- ☐ Pilot müşteri adayını belirle

- ☐ Model seçeneklerini (API veya kendi barındırma) maliyet ve KVKK açısından karşılaştır

### Kullanıcı görüşme rehberi (45 dakika)

Görüşmede çözüm anlatma, dinle; "en son ne zaman…" diye gerçek örnek iste.

Isınma (5 dk)

- Rolünüz ne, günlük işiniz nasıl geçiyor?

- Filonuzda kaç tekne ve kaç kişi var?

Mevcut durum (15 dk)

- Sertifika ve belge sürelerini şu an nasıl takip ediyorsunuz?

- En son ne zaman bir belgenin süresi fark edilmeden doldu? Ne oldu?

- Bakım planını nerede tutuyorsunuz; gemide kim, nasıl kaydediyor?

- Gemide sefer ve liman çağrıları nasıl kaydediliyor? Römorkörde iş nasıl gelir, nasıl atanır, bitince ne kaydedilir?

- Kusur veya ramak kala raporu nasıl yazılıyor ve kime gidiyor?

Sorunlar (10 dk)

- Haftanızın en çok zamanını alan kayıt işi hangisi?

- Son PSC veya iç denetimde en çok neyle uğraştınız?

- Şu an kullandığınız yazılım veya Excel'in en sevmediğiniz yanı ne?

Veri ve yapay zekâ (10 dk)

- Geçmiş bakım, arıza ve operasyon kayıtları dijital mi; kaç yıllık?

- Belgeler PDF mi, kâğıt mı, fotoğraf mı?

- Sistem size öneri sunsaydı (atama, bakım önceliği) neye güvenirdiniz, neye güvenmezdiniz?

Kapanış (5 dk)

- Bu sorunları çözen bir sistem için kim karar verir, bütçe nasıl ayrılır?

- Pilot kullanıcı olmak ister misiniz?

Her görüşmeden sonra 3 ana bulguyu ve 1 alıntıyı not et; 10 görüşme sonra ortak temaları çıkar.