# POSEIDON Core kontrollü görev DB
durdurma doğrulama raporu

Core v0.1  |  Doküman 42.01  |  28 Ekim 2026  |  REVIEW CANDIDATE

Sonuç: v11, ayrı yetkilendirmeyle sentetik görev DB’sini durdurma yardımcısı ekler. Üretici 72 test ve gerçek yerel prova PASS bildirdi; bağımsız 47 testte sinyal/pidfd taklit edildi. Kullanıcı TASK_DB_STOPPED bildirdi; durdurma başarılı, normal başlangıç temiz kaynak korumasında BLOCKED. İlk PID kök nedeni, uygulama, browser 400 çözümü ve UAT başarısı doğrulanmadı.

# 1 Kaynak kapsamı ve ayrı eylem yetkisi

Taban 851cd41a341c5f3f2054bcba4f19513762f45d1b’dir. Son kaynak 137 dosyadır: hazırlık belgesi ile scripts/uat-diagnose.py değişti; scripts/uat-stop-task-db.py ve tests/Codespaces/test_targeted_stop.py eklendi. 133 dosya aynı, silinen yoktur. Ürün/backend/frontend/browser, launcher’ın sahiplenmeme kuralı ve tarihsel restore pini değişmedi. 41.01 ve önceki kanıtlar aynen korunur.

Salt okunur tanılayıcı durdurma yapmaz; eski MATCH eylem izni değildir. Ayrı komut python3 scripts/uat-stop-task-db.py --graceful için inceleme/yayın, kullanıcı HEAD doğrulaması ve açık eylem yetkilendirmesi gerekir. Yalnız sabit HOME görev kümesi hedeflenir; keyfi PID/yol, otomatik eylem veya DB sıfırlama yoktur. Bu rapor çalıştırma yetkisi vermez.

# 2 Sinyal öncesi korumalar ve sonuç sınırı

Mevcut supervisor.lock dosyası no-follow ile açılır; inode eşleşmesi ve beklemeden alınan exclusive flock işlem boyunca korunur. Kilit yoksa veya symlink ise oluşturulmaz/takip edilmez; dolu kilitte ret verilir. Önceki P3 için /proc/self NSpid değerinin kendi PID’siyle tam eşleşmesi, hedefe bakılmadan/pidfd pinlenmeden önce zorunlu oldu; üst namespace’e ait /proc görünümü reddedilir.

Linux pidfd_open hedef süreci sabit bir tanıtıcıya bağlar. Ardından tam güncel tanılama yeniden çalışır: owner marker, özel dizin/symlink, executable, UID/namespace, kararlı başlangıç tick’i, pidfile/socket lock, yerel salt okunur SQL ve SO_PEERCRED PID/UID kontrolleri. PID dosyası, süreç kimliği, peer, kilit inode’u ve pinlenmiş sürecin hâlâ canlı olduğu sinyal öncesinde tekrar doğrulanır. Önceki MATCH yeniden kullanılmaz.

Yalnız signal.pidfd_send_signal ile pinlenmiş sürece SIGTERM gönderilir; PostgreSQL smart shutdown mevcut istemcilerin bitmesini bekleyebilir. Sayısal PID sinyaline dönüş, pg_ctl stop, SIGKILL/fast zorlaması, dosya silme, launcher’a sahiplenme veya otomatik yeniden başlatma yoktur. En çok 30 saniye süreç çıkışı beklenir; bu süre dolunca daha sert müdahaleye geçilmez. Sınır, kötü niyetli olmayan aynı UID’li görev durumudur; kötü niyetli owner/root dosya değiştirmesine karşı güvenlik garantisi değildir.

Yalnız pinlenmiş süreç çıktı ve kalan görev PID/socket dosyaları görülmediyse TASK_DB_STOPPED ve çıkış 0 verilir. Timeout sonucu STOP_PENDING_NO_ESCALATION, süreç çıkıp dosyalar kaldıysa STOPPED_REQUIRES_INSPECTION’dır; dosyalar silinmez. Dolu kilit, bozuk argüman, ret, kesinti ve belirsizlik dahil diğer tüm sonuçlar çıkış 1 verir ve ayrıca inceleme gerektirir.

Başarısız/pending/belirsiz sonuçtan sonra launcher başlatılmaz; tekrar veya force yoktur. Kaynak belgesi yalnız TASK_DB_STOPPED sonrasında normal launcher’ın bir kez başlatılabilmesini tarif eder; yardımcı bunu otomatik yapmaz. Yeni hata ayrı değerlendirilir.

# 3 Üretici ve bağımsız doğrulama ayrımı

| Kanıt | Sonuç ve sınır |
| --- | --- |
| Üretici testleri | 72 başlangıç/durdurma testi PASS. Kimlik değişimi, başarısız tanı, dolu/eksik/symlink kilit, namespace, pidfd desteği, timeout, kalıntı ve güvenli hata çıktısı retleri sınandı. |
| Üretici gerçek prova | Görev-sahipli PostgreSQL’de gerçek pidfd SIGTERM ile TASK_DB_STOPPED; aynı kümede restart ve sentetik satır korunması PASS. Yeni DB yok; fixture çocukları durduruldu. |
| Bağımsız testler | 47 çevrimdışı test PASS; bunun 11’i yeni durdurma testidir. Sinyal ve pidfd MOCKED; gerçek hedefe sinyal gönderilmedi/pidfd açılmadı. Gerçek flock yalnız yalıtılmış geçici test dosyalarında kullanıldı. |
| Koşulmayan kapsam | 24 socket-fixture testi, önceki AF_UNIX EPERM sınırı nedeniyle NOT_RUN; tekrar/escalation yok. 1 npm kurulum fixture’ı hariç; gerçek PostgreSQL provası bağımsız tekrarlanmadı. |

Fixture’da yalnız test modülü ROOT’u uyarlandı; diskte marker değişmedi, kullanıcı Codespace’ine dokunulmadı. İki bağımsız statik inceleme P1/P2 bulmadı; 137 kaynak, 143 payload hash’i, taban farkı ve ters yama doğrulandı. Önceki 187 backend, 103 frontend ve iki 6/6 browser matrisi v11’de NOT_RERUN. 72 üretici PASS, 72 bağımsız PASS değildir; rapor için yardımcı/test/kurulum çalıştırılmadı.

# 4 Yayın ve kullanıcının açık durumu

feature/private-codespaces-uat, beklenen 851cd41 başından e374d84d817cad5101d817cf9a8e80addc12958d commit’ine ilerledi. Tree fe7414dda17bd8c36670493b52ac5f0b7db79e1d; 137 uzak blob aynı kaynakla doğrulandı. main 008b6105b1d964373bd7a92ee032b51b4a7ae00f değişmedi. Yeni PR/PR metni, merge veya deployment yok; yayın sonrası otomatik test tekrarı ve CI PASS iddiası yoktur.

Doğrulanan kaynak commit kaydı

28 Ekim 2026 21.23.25 UTC’de kullanıcı, e374 yamasını aldıktan sonra TASK_DB_STOPPED bildirdi; kontrollü durdurma başarılı gözlendi. Tam HEAD ayrıca okunmadı. 21.24.14 UTC’de normal başlangıç “Codespaces source must be the clean reviewed commit; preserve edits and request review.” mesajıyla BLOCKED oldu. git status --short istendi; neden araştırılıyor. İlk PID nedeni UNKNOWN; uygulama, browser 400 çözümü ve Esra UAT başarısı doğrulanmadı.

Temiz Docker/NuGet cold-start engelleri kapanmadı; native TLS, gerçek IdP/proxy peer ve Windows/Android fiziksel cihaz kabulü yoktur. Browser kanıtı HTTPS emülasyonu/--no-sandbox sınırındadır. Ücretsiz, sentetik Development, default-off ve önceden doğrulanan tek Private 8080 sınırları korunur; üretim veya tam ürün kabulü verilmez.

# 5 Özgün kanıt ve tarihsel iz

42.02 Kontrollü görev DB durdurma kanıtları

42.02 özgün v11 ZIP’iyle bayt özdeştir; wrapper değildir, 144 giriş/143 payload içerir. Commit/push yapılmadı alanları kanıt üretim anına aittir; sonraki yayın ayrıdır. Secret, DB veya ekran görüntüsü yoktur.

42.02 SHA256 ecdf3bbff21aa7dbc23b318c0b1abe2af2175df578507d451d5cd5271f100242
Yama SHA256 3e64da507132b74c91e4df2b04c82bd41e8c383d5985190c5ca919dbf4bd5eee

Tarihsel rapor: 41.01 Tanılama neden kodu ve peer kimliği raporu değişmedi.