# POSEIDON Core IMO doğrulama
ve belirsiz işlem düzeltmesi raporu

Core v0.1  |  Doküman 48.01  |  29 Ekim 2026  |  REVIEW CANDIDATE

Sonuç: Kullanıcıda eski kaynakla yanlış IMO kontrol basamağının kaydedilmesi doğrulandı. v19, gemi IMO aritmetik kontrolü ekler ve incelemede saptanan P2 belirsiz işlem/P3 komut kusurlarını giderir. v18 bekletildi, yayımlanmadı; v19 teknik incelemesi CLEAR’dır. Gerçek kullanıcı düzeltme tekrarı bekliyor; sicil veya genel UAT kabulü yoktur.

# 1 Gerçek gözlem ve güncelleme önkoşulu

21.03.44 UTC’de 1234568 değerinin eski kaynakta kayıt sürümü 4 olarak başarıyla kaydedildiği doğrulandı. Bu, 47.01’de açıkça kaydedilmiş checksum eksikliğini gösterir; kullanıcı kaydına bu görevde müdahale edilmedi. Önceki temel Windows kontrolleri sınırlı kullanıcı bildirimi olarak korunur.

Oturum tanısında 20.44.17 UTC oluşturma ve kalan 1199 saniye; yaklaşık 21.01’de çalıştığı bildirimi; 21.04.46’da TICKET_MISSING ve cookie mevcut sınıfı gözlendi. Yirmi dakikalık nominal bitiş 21.04.17’dir. Zamanlama normal süre dolmasıyla uyumludur; bu koşuda erken sona erme gözlenmedi. Kimliksiz kayıtlar aynı oturumu kesin eşleştirmez; ticket’ın kaldırılma nedeni ve tarihsel 400/401 nedeni kanıtlanmadı. Auth/TTL değişmedi.

21.32.28 UTC’de güncellemeden önce kaydedilmemiş veya sonucu belirsiz işlem bulunup bulunmadığı soruldu; yanıt bekleniyor. Eski açık sekmeler yeni kodla kendiliğinden düzelmez. Güncelleme/yenilemeden önce belirsiz yazılar uzlaştırılmalıdır; anahtarlar sayfa kapanışını aşan kalıcılığa sahip değildir. Yeni kaynak kullanıcıda uygulanmış veya IMO tekrarı yapılmış sayılmaz.

# 2 Gemi IMO sözleşmesi ve tarihsel veri

ABCDEFG için (7A + 6B + 5C + 4D + 3E + 2F) mod 10 = G aranır. Yalnız tam yedi ASCII rakam kabul edilir; prefix, boşluk, newline ve Unicode rakam reddedilir. UI’da isteğe bağlı boş alan payload’dan çıkarılır; API’de alanı atlamak geçerli, açık boş string geçersizdir. Biçim hatası invalid_imo, kontrol basamağı hatası invalid_imo_checksum ile HTTP 422 verir; client denetimi atlansa da backend reddeder.

Bu yalnız gemi numarasının biçim/aritmetik kontrolüdür; şirket IMO’suna uygulanmaz. Otomatik düzeltme, önerilen numara veya runtime seed’e uydurma geçerli IMO eklenmedi. Aritmetik, atanmamış 0000000 gibi değerleri de kabul edebilir; sicil tahsisi, gemi kimliği, uygulanabilirlik, operasyonel/hukuki geçerlilik veya tüm yazım hatalarının yakalanması kanıtı değildir.

Eski hatalı kayıtlar ve audit değerleri okunur/aranır; migration, silme, otomatik yeniden yazma veya RECORDED’dan DRAFT’a dönüş yoktur. Sonraki metadata replacement işleminde değer kaynağından düzeltilmeli veya kullanıcı isteğe bağlı alanı açıkça kaldırmalıdır. Mevcut yetki/state/If-Match kuralları geçerlidir. Reddedilen yazı version/audit veya idempotency başarı kaydı oluşturmaz; geçersiz IMO ile yeni idari record reddedilir.

Kaynak dayanağının sınırı: resmî IMO FAQ altı rakam ve kontrol basamağı yapısını doğrular, ağırlıkları yayımlamaz. Aritmetik birincil python-stdnum uygulamasıyla karşılaştırıldı; ayrıca IMO formül onayı iddia edilmez. Önceki UNECE ve imonumbers erişimindeki 403 yanıtları yeniden denenmedi; sicil sorgusu yapılmadı.

# 3 Bekletilen bulgular ve v19 kapanışı

v18 P2 bulgusu, daha sıkı doğrulamayla görünür olan eski taslak istemcisi açığıydı: commit olmuş fakat yanıtı kaybolmuş create’in sonraki 422’si anahtar/gövdeyi silebiliyor, elle yeni anahtarlı create mükerrer kayıt üretebiliyordu. Bu, gözlenen kullanıcı 401’inin veya güncel UAT regresyonunun kanıtı değildir. v19 ilk belirsizlikten sonra aynı değişmez anahtar/gövdeyi sonraki 403/409/412/422 ve oturum kaybında korur; alanlar kilitli, otomatik yeni create yoktur.

Açık aynı-işlem tekrarı yeni yerel doğrulamaya takılmadan aynı isteği yollar; backend doğrulaması ve güncel yetki denetimi değişmez. Oturum kaybında gönderim kapalıdır. Ayrılma uyarısını iptal etmek belleği korur; açık vazgeçiş anahtarı kaybedebilir, önceki sunucu yazısını geri almaz ve yeni istek göndermez. İlk kesin 422, daha önce belirsizleşmemiş isteği temizleyebilir; bu, belirsiz isteğe uygulanmaz.

v18 P3 bulgusunda tarihsel taslağın invalidFields değeri bilindiği halde Envantere al düğmesi açıktı; sunucu zaten 422 veriyordu. v19 düğmeyi geçersiz alanlarda kapatır, diğer eksik alan/yetki koşullarını korur. İki bulgu altı odaklı bağımsız kontrol ve ikinci statik incelemeyle CLOSED oldu.

# 4 Test kanıtı ve sınırları

| Kanıt | Sonuç ve sınır |
| --- | --- |
| Üretici v19 | 226 backend, 119 frontend; typecheck, UAT/OIDC build ve iki 6/6 browser matrisi PASS. Yeni 15 IMO backend testi toplamın altkümesidir. Python NOT_RERUN; v17’nin 91 sonucu yeni koşu değildir. |
| Gerçek yerel browser | Geçerli metadata create commit’inden sonra yanıt kaybı, sonraki denemeye sentetik 422, üçüncü aynı-anahtar denemede tek kayıt doğrulandı. Bu, eski geçersiz IMO’nun yeni backend tarafından kabulü veya gerçek Codespaces tekrarı değildir. |
| Bağımsız v18 kanıtı | 7 grup ve 10 milyon yedi-rakam adayının taraması PASS; ilgili backend/imo.ts/forms.ts baytları aynı olduğu için v19’a taşınır, yeniden koşulmadı. Ayrı eski belirsizlik reprodüksiyonu iki simüle nesneyi gösterir. |
| Bağımsız v19 | 6 odaklı kapanış kontrolü gerçek App işlevleri/Inventory düğme ifadesiyle, çevrimdışı stateful mock üzerinden PASS. React/backend/browser runtime tekrarı, DB/ağ/kurulum veya AF_UNIX engelini yeniden deneme yok; ikinci statik inceleme CLEAR. |

İlk C# test newline derleme ve frontend erişilebilir alan adı hataları; sonra oturum-kaybı test/browser düğme beklentileri düzeltildi. Son üretici koşuları bu başarısızlıkları silmeden yeniden geçti. HTTPS emülasyonu ve Chromium --no-sandbox; native TLS, gerçek IdP, sandbox güvenliği veya fiziksel cihaz kabulü değildir.

Bağımsız incelemede 151 kaynak ve 162 payload hash’i, tam envanter, ters yama ve 146 taban ön-imajı doğrulandı. v19 kapanışı yalnız incelenen kapsam için teknik CLEAR’dır; kullanıcı kabulü değildir.

# 5 Yayın ve özgün kanıtların korunması

Taban 12e5a20f421455c5340257b2e9e4e81e014d99ab’dır. Güncel v19 kaynağı 151 dosya: 10 değişen, 5 eklenen, 136 aynı; silinen yok. feature/private-codespaces-uat commit’i dd504631b8df6c3061953444295353ae53041afc, tree f3e3c23188fdeb79fb0649963dffd2b835ede9b4; 151 uzak blob aynı. main 008b6105b1d964373bd7a92ee032b51b4a7ae00f değişmedi. Yeni PR/PR metni, merge, deploy veya yayın sonrası üretici/bağımsız runtime tekrarı yok; CI PASS iddiası yoktur.

Doğrulanan kaynak commit kaydı  |  48.02 IMO ve belirsiz işlem kanıtları

48.02 wrapper 12 giriş/11 manifest kaydı içerir: özgün v18/v19 ZIP’leri, iki inceleme, altı bağımsız betik/log ve README. Her iç ZIP 163 giriş/162 payload ve 151 kaynak içerir. v18 HELD, v19 CLEAR izi korunur; yalnız v19 güncel kaynaktır. Üretici NOT_RUN/no-publication alanları üretim anına aittir; sonraki yayın/gözlemler ayrı kaydedilir. Ham kaynak ve kanıt değiştirilmedi.

48.02 SHA256 a4b99db142977225ee9fe27c538fb95b1500912f413e684134d4528285ed4c56
v18 ZIP SHA256 839f22498d95d6f7afe82a3cbd6e7b00cf5f92d7cd587e3f7ce9f69d9b76ba3c
v19 ZIP SHA256 a26bb41af4c6a7f4db24126e1296f3f6c05dc5b2f0bc0eeb0a0a3d3524a073d3
v19 yama SHA256 bc91cb0e0559c6bb26ef39ef1cbabf112a639a04795e269a9ff56e4fbd86d0c9

Bu rapor hazırlanırken yardımcı/test/runtime çalıştırılmadı; kullanıcı görüntüsü, token veya kimlik kopyalanmadı. Gerçek IMO düzeltme tekrarı, temiz container kurulumu, Android ve tam Esra UAT’si açıktır; checksum sonucu üretim veya sicil kabulü değildir.

Tarihsel rapor: 47.01 Oturum tanısı ve temel kullanıcı kontrolü değişmedi.