# POSEIDON Core özel Codespaces hazırlığı
doğrulama raporu

Core v0.1  |  Doküman 36.01  |  28 Ekim 2026

Sonuç: Development ortamına özel sentetik BFF ve tek başlangıç supervisor’ı yerel emülasyonda doğrulandı. İki P2 yaşam döngüsü kusuru kapatıldı; son sürümün 27 çevrimdışı testi ve gerçek görev PostgreSQL’iyle timeout, interrupt ve restart kontrolleri PASS verdi. Ancak temiz Docker build ve NuGet cold-start başarısızdır. Gerçek Codespace, owner erişimi, özel uygulama URL’si ve kullanıcı UAT’si kurulmuş veya doğrulanmış değildir.

Durum REVIEW CANDIDATE’dır. Üretici etiketi LOCAL_SYNTHETIC_RUNTIME_VALIDATED_EXTERNAL_STARTUP_PENDING, kullanıcı kabulü PENDING’dir. 176 backend, 103 frontend, typecheck/build ve iki 6/6 tarayıcı matrisi v2’den taşınan kanıttır; v3’te yeniden koşulmadı. Yerel teknik PASS, dış ortamın açılışını, native TLS’yi, Windows/Android cihaz kabulünü veya üretim hazır olmayı kanıtlamaz.

# 1 Kaynak yayın ve kullanıcı yetkisi

Temel 916b6906d1dcaf9541aa8756dbbec49bb3e73c7e commit’idir. 115 dosyalık tabana göre 4 mevcut dosya değişti ve 13 dosya eklendi; toplam 128 kaynak vardır. Değişenler BffAuthentication.cs, Contracts.cs, Program.cs ve App.tsx’tir. Yeni dilim .devcontainer hazırlığı, sentetik DevelopmentUat runtime, preflight/supervisor, ilgili testler ve hazırlık belgesini ekler. Tarihsel restore betiği, HEAD pini ve 35.01 kanıtı değiştirilmedi.

Yeni feature/private-codespaces-uat dalı 37f06d7619740c73e52cb38f3762b533a3b50fbe commit’i ve 19b51a985fb68b559271f936ec3349a06b7fcf63 tree’siyle yayımlandı. 128 remote blob teslim edilmiş v3 kaynakla birebir eşleşir. Bu yalnız özel inceleme adayıdır; çalışan uygulama yayını değildir.

Yeni PR açılmadı; PR 4 yoktur ve mevcut PR açıklamaları güncellenmedi. Önceki feature/quarantined-evidence-intake başı 916b6906d1dcaf9541aa8756dbbec49bb3e73c7e ve main başı 008b6105b1d964373bd7a92ee032b51b4a7ae00f değişmedi. Merge, deployment veya commit sonrası runtime tekrar koşusu yapılmadı; 0 check-run kaydı CI PASS değildir.

Depo kayıtları: Kaynak commit kaydı

Kullanıcı 28 Ekim 2026 saat 08.32 UTC’de yalnız ücretsiz kullanım sınırını onayladı. Hazırlık kaydında Free, $0 ve kullanım görünmediği gözlendi; gerçek kalan quota doğrulanmış değildir. Kart ekleme, ücretli kullanım, gerçek kimlik bilgisi veya müşteri verisi izni yoktur. Windows PC ile Android telefon/tablet kullanılacağı bildirildi; bu cihazlar fiziksel olarak test edilmedi. Ürün hedefi kurum içi/self-hosted kalır; bulut yalnız geliştirme ve sentetik UAT hazırlığıdır.

Arşivdeki remoteWrites=false ve localCommit=false, kanıtın üretim aşamasını tanımlar. Sonraki depo yayını ayrı kaydedilir; arşiv geriye dönük değiştirilmez. Kaynak belgesindeki bağımsız inceleme bekleniyor kaydı da teslim anına aittir; son inceleme sonucu Bölüm 6’dadır.

# 2 Sentetik BFF kimlik ve oturum sınırları

DevelopmentUat:Enabled varsayılan OFF’tur ve yalnız Development ortamında etkinleşebilir. Gerçek OIDC BFF, eski synthetic bearer veya evidence intake ile birlikte açılması reddedilir. Tek sabit uat-manager kimliğinin tenant, company ve draft/inventory/certificate yetkileri sunucuya aittir; evidence yetkisi yoktur. Browser kimlik, tenant veya grant seçemez. Kimlik anahtarı issuer+subject olarak kalır; Session.synthetic yalnız gösterimdir. Normal bearer/OIDC sözleşmeleri varsayılanda değişmez.

| Sınır | Uygulanan davranış |
| --- | --- |
| Giriş | Mevcut /bff/login POST ve antiforgery. Aktif session üzerine giriş 409; unsafe returnUrl 400. OIDC sağlayıcı çağrısı veya browser access token yoktur. |
| Oturum | RAM ticket store, rastgele opaque handle, 20 dakika sabit süre, Secure/HttpOnly/SameSite=Strict cookie. En çok 100 aktif session; süre dolanlar yeni girişte ayıklanır. |
| Anahtarlar | Process-only Data Protection ve RAM-only framework key repository. Anahtar, cert veya client-secret dosyası oluşturulmaz; restart eski cookie’leri geçersiz kılar. |
| Çıkış ve API ayrımı | Logout CSRF ve gösterilen scope stamp ister; GET logout yoktur. Bearer API cookie’yi kabul etmez. Mevcut belirsiz retry ve logout işlem bariyerleri korunur. |
| Veri kapsamı | Yalnız sentetik idari gemi/belge verisi. Evidence intake OFF; gerçek dosya, scanner, download/preview/OCR/AI/export ve insan doğrulama açılmaz. |

İlk yerel kontrolde framework key warmup görev HOME’unda bir test key XML dosyası üretmişti. Üretici yalnız o görev dosyasını içeriğini okumadan veya aktarmadan sildi; framework repository RAM-only yapıldı. Negatif test ve son gerçek start/browser/stop/restart kanıtında diskte sıfır key XML doğrulandı. İlk kusur son PASS içinde gizlenmez; process-only depolama production anahtar kurtarma veya gerçek IdP kabulü değildir.

# 3 Ağ özel port ve build sınırları

Tek Kestrel listener 127.0.0.1:8080 üzerinde statik React ve BFF’yi birlikte sunar. Loopback bağlantı ve açıkça yapılandırılmış tam HTTPS host aranır; X-Forwarded-* host/şema seçmez. İncelenmiş geliştirme proxy sözleşmesiyle şemanın HTTPS’e atanması TLS tespiti veya doğrulaması değildir. Unsafe isteklerde tam Origin eşitliği; BFF yazılarında ayrıca antiforgery ve scope gerekir. Null, eksik veya cross-origin reddedilir.

Sentetik modda Referrer-Policy: same-origin kullanılır. no-referrer gerçek browser form POST Origin’ini null yaptığı için uyumsuzluk politika düzeltilerek giderildi; Origin kontrolü gevşetilmedi. Normal OIDC politikası değişmedi. Gerçek Codespaces proxy peer/header, dış HTTPS host ve cookie davranışı hâlâ NOT_RUN’dır.

Başlangıç öncesi salt-okunur gh sorguları gerçek owner emgt41, özel emgt41/Poseidon deposu, beklenen tam HTTPS URL ve yalnız 8080 Private portunu doğrulamak zorundadır. Eksik Ports satırı, public/org görünürlüğü, ek DB/API portu, farklı owner/repo/host veya sorgu hatası başlatmayı reddeder. Kod visibility değiştirmez. GitHub’ın otomatik credential’ı yalnız bu sorguların süreç ortamına aktarılır; yazılmaz veya yazdırılmaz, yeni token/permission/grant üretilmez.

Visibility başlangıçta ve çalışma sırasında 5 saniye aralıkla salt-okunur tekrar denetlenir; uygunsuzlukta uygulama ve görev DB’si durdurulur. Sorgu timeout’ları nedeniyle sıfır gecikme garantisi yoktur. Polling, GitHub creator-private erişim kontrolünün yerine geçmez; çalışırken port public/org yapılmamalıdır. Bu davranış fixture’larla sınandı, canlı private port sonucu değildir.

.devcontainer yalnız 8080’i forward eder, diğer otomatik port keşfini kapatır; install/start lifecycle hook yoktur. Container unprivileged postgres OS kullanıcısını kullanır; root reddedilir. .NET SDK 10.0.403, Node 24.19.0 ve PostgreSQL 17.11 image katmanları seçilmiştir; tag ve apt paketleri digest/snapshot kilitli olmadığından byte-identical container iddiası yoktur.

App/build çocuk ortamı dar allowlist ile kurulur; GitHub token, ConnectionStrings, PG*, proxy, VITE, npm ve loader ayarları devredilmez. Dotenv dosyası varsa değer okunmadan build reddedilir. NuGet resmî config ve locked restore kullanır; audit kapatılmaz. npm ci --ignore-scripts sonrası incelenmiş build çalışır; ASP.NET geliştirme sertifikası üretimi kapalıdır. Kullanıcı secrets/dotfiles eklememelidir. Bu izolasyon aynı OS kullanıcısına karşı sandbox garantisi değildir.

# 4 Supervisor ve PostgreSQL yaşam döngüsü

Supervisor yalnız kendi HOME altındaki .poseidon-synthetic-uat alanını oluşturur. Tanımsız alan, symlink veya başka checkout marker’ı reddedilir. Görev PostgreSQL’i yalnız özel Unix socket kullanır, TCP listener yoktur; yeni local cluster peer authentication/host reject ile kurulur. poseidon_test_uat sentetik DB’dir; mevcut gerçek DB’ye bağlanma seçeneği yoktur. Başlatma kilidi ikinci supervisor’ı reddeder. Sentetik veri yerelde korunur; rebuild kaybettirebilir ve bu bir backup/DR çözümü değildir.

İlk P2’de başarılı pg_ctl start sonrasına bırakılan durum bayrağı, kısmi start/timeout/Ctrl+C sonrasında child bırakabiliyordu. Detached başlangıç kaldırıldı. Marker, özel dizin sahipliği/inode ve pg_ctl status=3 doğrulanmadan start yapılmaz; çalışan veya belirsiz cluster sahiplenilmez. PostgreSQL doğrudan child handle ile başlatılır, girişim process creation öncesi kaydedilir; SIGINT/SIGTERM handle atanana kadar ertelenir ve child normal signal mask’ine döner.

finally, uygulama cleanup’ı hata verse de görev DB cleanup’ını yürütür. Canlı child marker/dizin kimliği ve varsa PID dosyasıyla eşleşir. v3 yalnız elde tutulan child handle’a SIGINT gönderir ve reap bekler; path tabanlı pg_ctl stop kullanmaz. Böylece denetim ile path üzerinden stop arasındaki yarış kaldırılır. PID/ownership uyuşmazlığı başka sürece sinyal göndermez; PID dosyası henüz yoksa yalnız takip edilen child hedeflenir. SIGKILL veya host kaybında finally garantisi verilmez.

İkinci P2’de cleanup RuntimeError’ı, mask açılırken gelen ikinci sinyalin KeyboardInterrupt’ıyla örtülebiliyordu. v3 ShutdownOutcome.cleanup_error sonucunu mask açılmadan önce saklar ve cleanup hatasına öncelik verir. Main/CLI sonucu Cleanup failed ile exit 1’dir; yanlış Stopped yazılmaz. Başarılı kapanışta sıradan veya ikinci Ctrl+C exit 0/Stopped olarak kalır. Çözülemeyen cleanup açık hata durumudur, başarılı stop sayılmaz.

Üretici yalnız mevcut görev-sahipli yerel UAT cluster’ında gerçek postmaster ile timeout ve interrupt enjekte etti. İki child reap edildi, cluster status=3 oldu; sonraki restart ready ve kontrollü stop PASS verdi. Son kayıtta görev cluster’ı NOT_RUNNING, persisted Data Protection key sayısı 0; başka cluster durdurulmadı. Yerel --local-emulation --skip-build yolu hazır build ile sınandı; bu flag Codespaces modunda reddedilir.

# 5 Kanıtın sürümü ve başarısız dış başlangıç

| Kontrol | Kanıt ve sürüm ayrımı |
| --- | --- |
| v3 offline kontroller | 27 PASS. 14 lifecycle, 8 önceki kontrol ve 5 queued-signal regresyonu. Fake cluster ile gerçek SIGINT/SIGTERM; subprocess ve ağ yok. |
| v3 gerçek yerel süreç | Görev DB’sinde timeout/interrupt, child reap, ready restart/stop ve cached skip-build supervisor start/stop PASS. Gerçek Codespace değildir. |
| Backend ve frontend | 176 backend PASS, 0 SKIP; 103 frontend PASS. Typecheck/build PASS mevcut onaylı bağımlılıklarladır. Bunların tümü v2’den taşınır, v3’te yeniden koşulmadı. |
| İki browser matrisi | OIDC/BFF 6/6 ve yeni Kestrel UAT 6/6; 390×844, 768×1024, 1440×900 ve TR/EN. İkisi de v2’den taşınmıştır. |
| Temiz Docker build | FAILED. mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:10.0.403-noble registry blob indirmesi Forbidden. Container çalıştırılmadı. |
| NuGet cold-start | FAILED NU1301/NU1900. Service index/vulnerability erişimi yok; başlangıç durdu, servis başlamadı. Audit veya güvenlik kontrolü kapatılmadı. |

v3’te yalnız supervisor, belge ve offline testler değişti. src/ ve tests/Backend/ altındaki 98 dosya v2 ile byte/SHA256 eşittir. Bu bağ, taşınan regresyon kanıtını açıklarken yeni runtime koşusu iddiası yaratmaz. Backend’in 15 yeni UAT testi; Development-only/config çatışması, Origin/host, CSRF/cookie/logout, bearer ayrımı, returnUrl, expiry/revocation ve başka process store reddini kapsar.

Kestrel browser yolculuğu sentetik giriş, opaque cookie, CSRF reddi, evidence kapalı olma, römorkör metadata kaydı, kayıp create yanıtı/same-key retry, dirty-edit iptali, deferred logout, tekrar giriş ve yatay taşmayı denetledi. HTTPS/redirect Playwright routing ile emüledir; exact local Location yeni same-origin navigation’a çevrilir. Chromium harness --no-sandbox kullandığından browser sandbox güvenliği NOT_ESTABLISHED’tir; native redirect/TLS veya fiziksel cihaz kanıtı değildir.

Docker Forbidden ve NuGet engelleri v3’te yeniden denenmedi; erişim yolu dolaşılmadı, audit/Origin/diğer kontroller gevşetilmedi. Cached dependency build ve skip-build emülasyonunun PASS olması temiz container açılışı anlamına gelmez. Önceki yanlış Debian SDK tag’i noble ile düzeltilmiş olsa da son registry blob engeli açıktır.

# 6 Bağımsız inceleme ve açık bulgu

Bağımsız son inceleme iki P2 kusurunu kapalı buldu; incelenen alanda ek P1/P2 saptanmadı. İnceleyen 27 çevrimdışı testi ve gerçek main() yolu üzerinde kuyruğa alınmış SIGINT/SIGTERM tekrarını bağımsız çalıştırdı: cleanup hatasında exit 1 ve Cleanup failed korunur, yanlış Stopped yazılmaz; DB/ağ/child başlatılmadı. Tutulan child handle üzerinden SIGINT, path tabanlı stop yarışını kaldırır. 149 payload hash’i, 128 kaynak dosyası, 115 dosyalık tabana göre 4 değişiklik/13 ek, ters yama ve taşınan 98 ürün/test hash’i doğrulandı. Ürün runtime ve browser testleri inceleyen tarafından yeniden koşulmadı; 176/103 ve iki 6/6 sonucu v2’den taşınan üretici kanıtıdır. Test sürecinde kapanmamış supervisor.lock için engelleyici olmayan ResourceWarning görüldü; CLI süreç çıkışında kilit bırakılır. Sonuç yalnız özel inceleme adayı staging’ine uygundur; gerçek Codespaces, TLS, erişim veya kullanıcı kabulü değildir.

Bu raporu hazırlayan kişi kaynak betiklerini veya testleri çalıştırmadı; yerel belge ve kayıt incelemesi yaptı. Bağımsız inceleyenin 27 offline testi ile queued SIGINT/SIGTERM main() tekrarı, üreticinin gerçek DB/browser koşusundan ayrı kanıt katmanıdır. Offline tekrar DB, ağ veya child başlatmadı. Engelleyici olmayan supervisor.lock ResourceWarning kapanmamış test dosya handle’ına ilişkindir; CLI süreç çıkışı kilidi bırakır. Bu küçük bulgu gizlenmiş veya ürün güvenlik onayına dönüştürülmüş değildir.

# 7 Gerçek erişim ve kullanıcı kabulü için açık kapılar

Gerçek Codespace NOT_CREATED_NOT_RUN; owner oturumu, otomatik credential yetkisi, gerçek private visibility/API yanıtı, dış host/proxy/TLS ve kalan ücretsiz haklar doğrulanmadı. Çalışan özel URL yoktur. Localhost, Library dosyası veya PR bağlantısı uygulama erişimi değildir. Windows PC ve Android telefon/tablet seçimi kullanıcı beyanıdır; actualWindowsAndroid NOT_RUN, Esra UAT PENDING kalır.

Ayrı oluşturma aşamasında önce ücretsiz kalan hak ve doğru incelenmiş branch/commit doğrulanmalı; ücretsiz devam edilemiyorsa durulmalıdır. Yalnız owner’ın özel deposu, Private 8080 ve gerçek HTTPS URL kullanılmalıdır. Oturumsuz veya farklı GitHub hesabından erişim reddi, gerçek cookie/Origin, Windows/Android görünümü, güvenli logout ve restart deneyimi fiilen gözlenmeden kullanıcıya hazır denmez. Kart, ücretli servis, gerçek IdP veya müşteri verisine geçiş yetkisi yoktur.

Kaynak rehberindeki --free-only-confirmed yalnız kullanıcının ücretsiz sınırı teyidini belirtir; quota sorgusu değildir. Foreground Ctrl+C uygulama ve kendi DB’sini durdurmayı ister; cleanup failure varsa hata giderilmeden stop başarılı sayılmaz. Tarayıcı sekmesini kapatmak Codespace’i durdurmaz. GitHub üzerinden Stop codespace depolamayı silmez; durmuş depolama da quota tüketir. Silme otomatik değildir. Bu adımlar burada yürütülmedi.

Gerçek Codespaces açılışı, native TLS ve IdP, üretim depolama/DR, scanner ve kontrollü içerik kullanımı, insan doğrulama ve kullanıcı kabulü ayrı açık kapılardır. On-prem/self-hosted ürün hedefi, önceki idari metadata/karantina sınırları ve restore guard’ı değişmez. Teknik staging kabulü tam modül, tam ürün veya production GO değildir.

# 8 Kanıt paketi ve tarihsel kayıt

36.02 Özel Codespaces hazırlığı kanıtları

Kanıt ZIP SHA256
ccbdb0a106d5d5c5f72628f3cae66c7847fdf38031b227f28b4e5c255f2495c6
Yama SHA256
1cf660939faea8723abb9fb27b7fb40011ed2833e018838e0080914008978bf9

Arşiv 150 girdi içerir; manifest.json kendisi dışındaki 149 payload kaydını listeler. 128 dosyalık source/, changes.patch, result.json ve sanitize kanıtlar bulunur. Güncel sözleşme source/docs/CODESPACES_UAT_PREPARATION.md; sürüm ayrımı signals-carried-product-evidence.json, son lifecycle durumu signals-final-state.json ve signals-real-faults.json içindedir. Credential, signed transfer URL, DB dump veya nesne payload’ı yayımlanmaz.

Tarihsel kayıtlar: 35.01 Sentetik restore provası  |  30.01 Tam ürün yol haritası