# POSEIDON Core Codespaces Host uyumu
doğrulama raporu

Core v0.1  |  Doküman 38.01  |  28 Ekim 2026  |  REVIEW CANDIDATE

Sonuç: Mevcut Codespace’te runtime başladıktan sonra tarayıcı GET isteğinde görülen Host uyuşmazlığı için dar bir Development UAT uyarlaması doğrulandı. Üretici koşusunda 187 backend, 103 frontend testi ve iki 6/6 tarayıcı matrisi PASS verdi. Bağımsız incelemede P1/P2 bulunmadı. Bu yerel sonuç, düzeltilmiş gerçek Codespaces erişiminin veya Esra UAT’sinin geçtiği anlamına gelmez.

# 1 Gözlenen hata ve sınırlı değişiklik

Kullanıcının mevcut Codespace’inde uygulama süreci açıldı; tarayıcı kök GET isteği 400 döndü. Aynı uygulamaya beklenen dış Host ile loopback üzerinden yapılan GET 200 verdi. Başarısız istek logu LOCALHOST_8080 kategorisini ve tam localhost:8080 authority’sini gösterdi. Gerçek proxy peer adresi ve forwarded başlıklar gözlenmedi; bu eksik gözlem varsayımla tamamlanmaz.

Taban a53135db708a422ee7ff159427f11994f493b41b commit’idir. Toplam 131 kaynakta yalnız dört dosya değişti: hazırlık belgesi, DevelopmentUat.cs, DevelopmentUatTests.cs ve uat-browser.cjs. Diğer 127 dosya aynıdır; yeni/silinen kaynak, migration, bağımlılık veya lock değişikliği yoktur. Önceki npm düzeltmesi, supervisor ve tarihsel restore dosyaları korunur.

# 2 Host uyarlamasının güvenlik sınırı

Yeni istisna yalnız açık Development UAT, önceden doğrulanmış HTTPS Codespaces origin’i ve loopback peer birlikte mevcutken tam localhost:8080 taşıma Host’unu kabul eder. Mevcut beklenen dış Host yolu korunur. localhost, localhost:8081, IP authority’leri, birleşik Host veya başka yazımlar bu istisnaya girmez. Localhost emülasyon origin’i istisnayı açmaz; loopback olmayan peer her iki Host yolunda da reddedilir.

Uygulamanın Host ve https scheme değeri yalnız doğrulanmış sabit origin yapılandırmasından alınır. Forwarded ve X-Forwarded-* kimlik, origin ya da yönlendirme yetkisi sağlamaz; sahte forwarded başlıklar reddedilen Host’u geçerli yapmaz. Güvensiz metotlarda dış HTTPS Origin eşitliği ve ayrıca antiforgery zorunludur. Cookie Secure/HttpOnly, logout/scope, default-off, Production reddi, loopback listener ve creator/private-port kontrolleri korunur. Bu, TLS algılama veya genel proxy güveni değildir.

# 3 Üretici kanıtı ve bağımsız inceleme

| Kontrol | Sonuç ve sınır |
| --- | --- |
| Backend | 187 PASS, 0 FAIL, 0 SKIP. İlgili 26 test bu toplamın altkümesidir; ek test sayısı değildir. |
| Frontend ve build | Son koşu 103 PASS; typecheck ve build PASS. İlk koşu ve nedenleri ayrıca aşağıda kayıtlıdır. |
| Tarayıcı matrisleri | Sahte OIDC 6/6; Host dönüşümlü gerçek loopback Kestrel 6/6. TR/EN, 390×844, 768×1024 ve 1440×900. |
| Supervisor | Son tam koşu 30 PASS; sinyal altkümesi 5/5 PASS. Ayrı tekrarlar toplanmaz; supervisor kodu değişmedi. |

Host dönüşümlü matriste dış sentetik HTTPS origin ile localhost:8080 taşıma Host’u kullanıldı. Cookie, CSRF reddi, giriş/çıkış, envanter kaydı, kayıp yanıt için aynı anahtarla tekrar, logout bariyeri ve taşma kontrolleri geçti. HTTPS ve redirect emüledir; Chromium --no-sandbox kullanır. Gerçek Codespaces, native TLS veya tarayıcı sandbox güvenliği kanıtı değildir.

İlk frontend koşusu, devralınmış VITE_ENABLE_DEV_SESSION=true nedeniyle 102 PASS ve 1 FAIL verdi; ortam bayrağı kaldırılınca 103 PASS oldu. İlk supervisor koşusunda kapanmamış lock dosyasının ResourceWarning uyarısı mock stderr beklentisini bozdu. Değişmeyen test/kodla altküme ve tam tekrar geçti; uyarı bastırılmadı, lock sorunu düzeltilmiş sayılmaz. İlk ilgili build’de yeni çalışma ağacında assets yoktu; kurulu cache kullanılarak --no-restore tekrarları geçti, bağımlılık uç noktasına başvurulmadı.

Bağımsız son inceleme P1/P2 bulmadı; 147 payload hash’i, 131 kaynak, taban eşleşmesi ve ters yama doğrulandı. Ürün runtime testleri bağımsız olarak yeniden koşulmadı. Bu raporun hazırlanmasında da ürün/test/kurulum çalıştırılmadı. Üretici yerel sentetik PostgreSQL fixture’ını tuttu ve test uygulamasını durdurdu; kullanıcı runtime’ına dokunmadı. DB dump, payload, secret veya build çıktıları kanıt arşivinde yoktur.

# 4 Yayın ve kullanıcı yeniden denemesi

feature/private-codespaces-uat dalı beklenen a53135db başından dd44f67c57c502c5b7fe9f30bc2d4f8052991731 commit’ine ilerledi. Tree 200e6f236aea43b8c58710d5bf14bbf3da620583; 131 uzak blob incelenen kaynakla birebir eşleşir.

main 008b6105b1d964373bd7a92ee032b51b4a7ae00f olarak değişmedi. Yeni PR, PR açıklaması değişikliği, merge veya deployment yoktur. Kanıtlar yayın öncesi aynı kaynak baytlarına aittir; commit sonrası runtime koşusu yapılmadı, güncel CI sonucu beyan edilmez.

İncelenen kaynak commit kaydı

Arşivdeki commit/push yapılmadı ve yeniden deneme bekleniyor beyanları kanıt üretim anına aittir; sonraki dal yayını ayrı kaydedilir. Kaynak deposu bağlantısı uygulama erişim adresi değildir.

Şimdiki kullanıcı adımı yalnız özgün launcher terminalinde bir kez Ctrl+C ve Stopped teyididir. Pull veya restart bundan önce istenmez. Duruş teyidinden sonraki adımlar: temiz git status --short; doğru dalda yalnız git pull --ff-only; git rev-parse HEAD ile yeni commit teyidi. Çalışma ağacı temiz değilse durulur, değişiklikler korunur. Ancak HEAD teyidinden sonra scripts/uat.py başlangıcı değerlendirilir. Bu rapor kullanıcıda güncelleme veya restart yapıldığı iddiası değildir; reset/clean/stash, rebuild, yeni Codespace veya veri silme gerekmez. HOME altındaki sentetik runtime verisi korunur.

# 5 Açık kapılar ve kanıt kaydı

Düzeltilmiş gerçek Codespaces yeniden denemesi, çalışan özel uygulama URL’si ve Esra UAT’si PENDING’dir. Gerçek peer davranışı, Windows/Android cihaz kabulü, native TLS ve gerçek IdP doğrulanmadı. Kurulu cache kullanıldı; temiz container/cold-start kanıtı yoktur. Önceki Docker/NuGet engelleri yeniden denenmedi veya PASS’a çevrilmedi. Ücretsiz, tek 8080 Private, sentetik Development sınırı ve on-prem ürün hedefi değişmedi; üretim veya tam ürün kabulü verilmez.

38.02 Codespaces Host uyumu kanıtları

Arşiv 148 dosya; manifest kendisi dışındaki 147 payload’ı kapsar. ZIP SHA256
1d94495a520cf4e2f5918085eb6d180cbd18a4c9fbcaaa9bbcbfa0e892009820
Yama SHA256
0f662eea02b4bf4ffd9fec6adbd4006dfc6397720af6fb66a936424914f88924

Tarihsel kapsam korunur: 37.01 Npm yapılandırma düzeltmesi raporu  |  35.01 restore taban pini değişmedi.